**迭代评估报告（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：7/26

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 14 | 项目名称 | MyMeeting |
| 迭代名称 | 进度风险迭代 | 实际起止日期 | 7/27-8/6 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）   1. 已经实现手机端、桌面端、网页端三端互通。 2. 实现主持人对会议房间简单的管理。 3. 已经准备好了成熟的虚拟背景和语音识别模块，单仍未集成到任何客户端。 4. 进行了大量系统测试工作，修复大量bug，但是未生成测试报告。 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）   1. 需要进行更全面和正式的系统测试，并且制作报告。 2. 需要增加主持人对会议的管理方法。 3. 目前仍采用http协议，需要返工改为https以更好地支持ios以及web端。 4. 桌面端共享屏幕等待完成 | | | |
| 经验和教训：   1. 无。 | | | |