**迭代评估报告（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2021/9/12

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 14 | 项目名称 | MyMeeting |
| 迭代名称 | 测试优化迭代 | 实际起止日期 | 8/23-9/12 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）   1. 桌面端重构了获取流的逻辑，优化了代码结构和性能 2. 桌面端优化了关注用户逻辑，节约网络带宽 3. 桌面端、手机端、服务器完成了测试，并完成测试报告 4. 使用Puppeteer对服务器进行了压力测试，并完成压力测试报告 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）   1. 压力测试能通过，但由于内存不足，性能冗余不多 | | | |
| 经验和教训：   1. 无 | | | |